Flat Venture 팀 코드 연결 점검 회의자료

플레이어·시드 모듈과 몬스터·인벤토리·던전·맵·세이브 코드의 현재 연결 상태

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 검토 기준 | 2026-07-20 / 브랜치 FV-28-속성별-스킬 / 현재 작업트리의 미커밋 변경 포함 |
| 검토 범위 | Assets/NUH, Assets/_Scripts, 관련 프리팹·씬·ProjectSettings, 기존 시드 설계 문서 |
| 문서 용도 | 회의 화면 공유, 담당자·수정 순서 합의, 표를 Google Sheets에 행 단위로 복사 |
| 주의 | 코드 연결을 읽기 전용으로 검토한 자료입니다. 이 문서 작성 중 게임 코드는 변경하지 않았습니다. |

핵심 결론  기본 공격과 일부 몬스터 피해는 이미 연결되어 있습니다. 그러나 속성별 스킬과 아이템 효과를 합치려면 (1) DamageRequest/Result, (2) 속성 시너지 스냅샷, (3) 출처별 능력치 Modifier, (4) 런 단위 SeedService 소유자를 먼저 확정해야 합니다.

# 1. 한눈에 보는 현재 연결 상태

| ID | 상태 | 연결 | 현재 되는 것 | 현재 문제 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 부분 연결 | 플레이어 공격 -> 몬스터 | MonsterController가 IPlayerAttackTarget을 구현해 기본·액티브 피해는 전달됨 | float 피해만 전달되어 속성·스킬 ID·치명타·처치 결과가 사라짐 |
| S-02 | 부분 연결 | 몬스터 원거리/장판 -> 플레이어 | EnemyProjectile·PoisonPool·DeathExplosion이 PlayerHealthController.TakeDamage 호출 | 구체 Controller 직접 참조, DoT와 피격 무적 정책·공격 문맥 없음 |
| S-03 | BROKEN | 몬스터 근접 -> 플레이어 | 공격 로그와 쿨타임만 실행 | 실제 피해 호출이 TODO라 근접 몬스터가 플레이어를 죽일 수 없음 |
| S-04 | BROKEN | 몬스터 프리팹/자동 조준 | Melee·Range는 연결됨 | Debuffer는 Sensor·Collider·Enemy 레이어가 없고, Support도 공격 대상 여부가 미정. 실전 targetMask는 Everything |
| S-05 | BROKEN | 대시 -> 적 통과 | 대시 중 무적은 적용됨 | Player-Enemy 충돌이 켜져 있고 몬스터 Collider가 non-trigger라 몸체를 통과하지 못함 |
| S-06 | 미연결 | 인벤토리 속성 -> 속성별 스킬 | 속성 포인트·개수 단계·빙고 줄 결과는 계산됨 | Changed 이벤트·읽기 전용 Snapshot·스택 정의·최고값 동률 규칙이 없음 |
| S-07 | 미연결 | 아이템 stat/effect -> 플레이어 | CSV 로더와 데이터 모델은 존재 | 실제 Modifier 집계·효과 실행기·on_hit/on_kill 전투 이벤트가 없음 |
| S-08 | 디버그 전용 | 직업 선택/세이브 -> 플레이어 | 테스트 패널에서는 3직업 실시간 변경 가능 | 정식 ChangeJob API가 없고 character_warrior와 Warrior ID를 잇는 매핑이 없음 |
| S-09 | 부분 연결 | UI/휴식 -> 플레이어 | timeScale=0 차단과 일부 UI owner 관리 존재 | PlayerInputReader는 계속 입력을 전달하고, 휴식 회복은 TODO, Campfire는 구 입력 API 사용 |
| S-10 | 정책 불일치 | 시드 -> 맵/몬스터/아이템/상점/제련 | Map·Shop·Forge·Reward 일부가 시드 API 사용 | 서비스 소유와 생성 시점이 분산되고, 일부 재현 대상은 UnityEngine.Random 사용 |
| S-11 | BROKEN | 몬스터 반사/둔화 -> 플레이어 | 구체 플레이어 타입을 직접 찾아 동작 시도 | 반사는 kinematic 투사체에 velocity만 반전. 둔화는 강화값을 덮고 몬스터 사망 시 남을 수 있음 |

# 2. 회의 전에 바로 표시할 확정 결함

분류 기준  확정 결함은 현재 코드·프리팹·설정만으로 실패 경로가 확인되는 항목입니다. 기획 선택이 필요한 내용은 다음 장의 ‘계약 및 정책 결정’으로 분리했습니다.

| ID | 우선 | 영역 | 확인된 사실 | 영향 | 수정/완료 기준 | 주 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | P0 | 몬스터 | MeleeAttackTrait는 로그만 남기고 피해 호출이 없음 | 근접 몬스터 전투 불가 | 공통 피해 수신 API를 호출하고 1회 피격·무적·사망 테스트 | 몬스터 / 플레이어 API 제공 |
| D-02 | P0 | 몬스터 프리팹 | Monster_Debuffer가 Default 레이어이며 Collider·TargetSensor가 없음 | 조준·피격·이동·독·둔화가 시작되지 않음 | Enemy 레이어, 피격 Collider, TargetSensor 구성 후 통합 씬 검증 | 몬스터 |
| D-03 | P0 | 대시 | 전체 레이어 충돌 ON + Enemy non-trigger Collider + CharacterController.Move | 대시 무적이어도 적에게 막힘 | 항상 통과/대시 중만 통과 중 정책 확정 후 충돌 처리 | 플레이어 + 몬스터/설정 |
| D-04 | P0 | 둔화 | Source.MoveSpeed로 덮고 범위 이탈 때만 원복 | 아이템 이동속도 보정 삭제, 오라 몬스터 사망 시 영구 둔화 가능 | 출처별 Modifier 등록/해제, OnDisable·OnDestroy 정리 | 플레이어 Modifier + 몬스터 |
| D-05 | P0 | 제련 난수 | Inventory.SetSeedService 호출부가 0개, null이면 강화값 1 반환 | 80/19/1 슬롯 강화가 실제 던전에서 항상 +1 | 런 SeedService 주입 또는 Forge stream을 호출에 전달 | 던전/세이브 + 인벤토리 |
| D-06 | P0 | 속성 빙고 | CSV counts_for_bingo를 읽지만 계산은 element_role == main만 확인 | advanced+TRUE인 lava/ice/wind/steel이 절대 빙고에 포함되지 않음 | counts_for_bingo를 단일 권위로 사용하거나 CSV 열을 정리 | 인벤토리/데이터 |
| D-07 | P0 | 입력 | CampfireInteract가 Input.GetKeyDown 사용, 프로젝트는 새 Input System 설정 | 휴식 상호작용에서 구 입력 API 오류 가능 | 공유 InputActions의 Interact 액션을 플레이어 입력 경로로 제공 | 플레이어 입력 + 던전 |
| D-08 | P0 | 시드 값 | SeedValue는 000000 유효, DungeonMapSaveBridge는 seed==0을 미존재로 판단 | 사용자 시드 000000 저장 후 맵 복원 실패 | hasDungeonSeed 플래그 추가 또는 유효 범위를 000001부터로 변경 | 시드 + 세이브 |
| D-09 | P1 | 자동 조준 | 실전 씬 targetMask=Everything, NonAlloc 버퍼 32 고정 | 환경 Collider가 버퍼를 채우면 몬스터를 놓칠 수 있음 | targetMask를 Enemy 레이어 20으로 직렬화하고 씬 검사 | 플레이어 + 씬 통합 |
| D-10 | P1 | 투사체 반사 | Reflector가 Rigidbody.linearVelocity만 반전 | kinematic MovePosition 투사체의 내부 direction은 변하지 않아 반사되지 않음 | IReflectableProjectile.TryReflect 계약으로 소유자·방향·레이어 갱신 | 플레이어 투사체 + 몬스터 |
| D-11 | P1 | UI 차단 | timeScale=0만 적용하고 PlayerInputReader 콜백은 계속 전달 | 정지 중 대시 charge/무적, 공격 1회, 스킬 예약 가능 | InputReader가 owner 기반 gameplay input gate를 검사 | 플레이어 + UI/던전 |
| D-12 | P1 | UI 차단 수명 | 일부 blocker owner가 OnDisable/OnDestroy에서 해제되지 않음 | UI 열린 채 씬 전환 시 static blocker와 timeScale=0이 남을 수 있음 | 모든 owner에 해제 수명주기와 씬 전환 Reset 추가 | UI/던전/인벤토리 |
| D-13 | P1 | 스폰/리셋 | StageManager는 방 스폰으로 이동하지만 PlayerController spawnPosition은 Awake 위치 유지 | 던전에서 ResetPlayer 호출 시 현재 방이 아닌 씬 최초 위치로 복귀 | TeleportTo/SetRespawnPoint 계약으로 StageManager가 갱신 | 플레이어 + Stage |
| D-14 | P1 | 몬스터 타겟 | TargetSensor는 타겟이 생기면 범위 이탈·사망을 다시 검사하지 않음 | 죽은 플레이어를 계속 추적·공격하거나 자식 Collider를 타겟으로 저장 | IsTargetable과 루트 Transform 기반 재검증 | 몬스터 + 플레이어 상태 |

# 3. 계약 및 정책 결정 - 구현 전에 팀 합의 필요

| ID | 우선 | 결정 주제 | 현재 상태 | 권장 계약 | 회의에서 확정할 필드/규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | P0 | 공통 피해 계약 | IPlayerAttackTarget.TakeDamage(float) / PlayerHealthController.TakeDamage(float) | DamageRequest + DamageResult + ICombatDamageReceiver | 속성·스킬 ID·공격자·적중 방향·실제 피해·처치 여부 |
| C-02 | P0 | 속성 시너지 | SynergyResult의 mutable Dictionary를 직접 읽어야 함 | IElementSynergyProvider + immutable snapshot + SynergyChanged | BingoLineStacks, ElementPoints, CountLevels, 최고값·동률 목록 |
| C-03 | P0 | 능력치 집계 | PlayerRuntimeState Setter가 최종값을 직접 덮음 | PlayerStatModifier 목록과 PlayerStatAggregator | SourceId, StatId, Add/PercentAdd/Multiply, Value, Scope |
| C-04 | P0 | 아이템 트리거 | AttackPerformed는 실행 이벤트이며 원거리 hitCount=0 | HitResolved, TargetKilled, DashStarted, PlayerDamaged 이벤트 | on_hit/on_crit/on_kill/on_dash/on_damaged가 실제 결과에만 반응 |
| C-05 | P1 | 시드 생명주기 | Town 입장 정책과 달리 던전 버튼·MapPresenter에서 새 시드 생성 | 마을에서 next seed 준비, 던전 입장 시 ISeedService 1회 생성 | 서비스 owner, debug override, 실패 시 동작, stream 상태 저장 |
| C-06 | P1 | 시드 소비 방식 | Map은 공용 stream, Shop/Forge/Reward는 새 서비스+노드별 stream 혼용 | 단일 run service 원칙 또는 node-key 예외를 공식 규칙으로 문서화 | 같은 노드 재진입/세이브 복원의 기대 결과 |
| C-07 | P1 | 재현 대상 | InventoryGrid·엘리트 Trait가 UnityEngine.Random 사용 | Item/Monster stream으로 이동 | 인벤토리 배치가 시너지에 영향을 주므로 포함 여부 명시 |
| C-08 | P1 | 직업 ID/변경 | Warrior와 character_warrior 형식 공존, 정식 원자적 ChangeJob 없음 | PlayerJobDefinition + IPlayerJobService | SO·기본공격 프리팹·액티브 컨트롤러·표현을 한 번에 교체 |
| C-09 | P1 | 입력/시간 소유 | DungeonUiInputBlocker와 Reward가 timeScale을 함께 소유 | IGameplayInputGate 1개 + Pause owner token | 중첩 UI·씬 전환·사망이 서로 잠금을 풀지 않음 |
| C-10 | P1 | 런 상태 저장 | 현재 HP·대시·공격/스킬 쿨타임 snapshot 없음 | 저장 정책 확정 후 PlayerRunStateSnapshot | 노드 체크포인트에서 무엇을 유지/초기화할지 |
| C-11 | P1 | 어셈블리 경계 | 현재 Assets 아래 asmdef 0개, 모두 Assembly-CSharp/global namespace | 단기 유지 여부와 공용 Contracts asmdef/namespace 도입 시점 | 상호 구체 참조와 이름 충돌 방지 |
| C-12 | P1 | 피격 정책 | 독·폭발·보스 패턴도 동일 TakeDamage와 0.3초 HitGrace 사용 | DamageRequest에 피해 종류·HitGrace 적용·넉백/경직 옵션 | DoT 중첩, 보스 특수 피격, 무적 관통 규칙 |

# 4. 다른 팀원 코드 분석

## 4.1 몬스터

| 구분 | 핵심 스크립트 | 현재 역할 | 통합 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core | MonsterController | HP·타겟·Trait·피격·사망을 한 곳에서 관리. IPlayerAttackTarget 구현 | 현재 플레이어 공격의 최소 연결점. onHit/onDeath는 public Action이라 event로 제한하는 편이 안전 |
| Sensor | TargetSensorTrait | 0.2초마다 Player 레이어에서 첫 Collider를 찾아 CurrentTarget 지정 | 범위 이탈·사망·루트 정규화가 없어 targetability 계약 필요 |
| Attack | Melee / Ranged | 원거리는 EnemyProjectile로 피해 연결. 근접은 로그만 존재 | 공통 DamageRequest를 두 공격 모두 사용하도록 통일 |
| Passive | Slow / Poison / Explosion | 플레이어 구체 Controller·RuntimeState를 직접 참조 | 피해·상태이상 인터페이스를 거쳐야 아이템 버프와 중첩 가능 |
| Passive | Reflector | 주변 PlayerBasicAttackProjectile의 Rigidbody 속도 반전 | 현재 투사체 이동 구조와 맞지 않음. 모든 반사 대상 범위도 합의 필요 |
| Lifecycle | MonsterTrait | Setup, OnBattleStarted, OnTakeDamage, OnDeath 제공 | OnBattleStarted 호출부가 없고 Heal API가 없어 일부 Trait는 로그/TODO 상태 |

## 4.2 인벤토리·아이템 데이터

| 구분 | 핵심 스크립트 | 현재 역할 | 통합 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime hub | InventoryRuntimeBehaviour | Grid·Wallet·Catalog·SynergyResult·저장 변환을 연결 | 변경 이벤트가 없고 SeedService setter 호출자가 없음 |
| Synergy | InventorySynergyCalculator / Result | 속성 포인트, 5포인트당 보조 단계, 빙고 줄 수 계산 | ‘스택’ 3종을 이름으로 분리하고 불변 snapshot 제공 필요 |
| Item data | GameDataCsvLoader / ItemRecord | stat/effect/element 데이터를 CSV에서 로드 | 데이터 적용기는 없으며 InventoryItem은 현재 element만 복사 |
| Save | InventorySaveMapper | 슬롯·프레임·강화·봉인·아이템 속성을 저장/복원 | 플레이어 Modifier 재계산은 Restore/Recalculate 이후 이벤트로 연결해야 함 |
| Random | InventoryGrid / Forge | 빈 슬롯 위치는 UnityEngine.Random, 슬롯 강화는 주입된 SeedService 기대 | 재현 범위와 run seed 주입 경로를 하나로 맞춰야 함 |

## 4.3 던전·맵·세이브·보상

| 구분 | 핵심 스크립트 | 현재 역할 | 통합 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage | StageManager / RoomController | 방 생성, 플레이어 위치 이동, 몬스터 생성·클리어·보상 호출 | 플레이어 위치·전투 생명주기·Monster stream을 계약으로 전달할 필요 |
| UI | DungeonUiInputBlocker | owner HashSet과 timeScale 정지 | 플레이어 InputAction gate와 연결되지 않음. cleanup과 단일 timeScale owner 필요 |
| Map | MapPresenter / MapGenerator | SeedService로 지도 생성 | MapGenerator가 구체 SeedService와 문자열 Map을 사용. 생성 owner가 Presenter/입장 버튼에 분산 |
| Special rooms | Shop / Forge / Rest | 상품·강화·휴식 UI | 각자 seed service 재생성, Rest HP 회복 TODO, 일부 debug UI 직접 재사용 |
| Reward | DungeonRewardService | 시드+노드 ID로 후보 3개 생성 | node-key 방식은 재현에 유리하나 run service 정책과 공식 예외로 합의해야 함 |
| Save | SaveData / DungeonMapSaveBridge | 던전 시드·노드·인벤토리 저장 | 000000 충돌, stream state 및 플레이어 런 상태 범위 미확정 |

# 5. 내 코드(플레이어·시드) 분석

| 모듈 | 역할 | 현재 외부 사용 가능 | 주의/보완 |
| --- | --- | --- | --- |
| PlayerController | PlayerStatsData SO를 PlayerRuntimeState로 복사, reset/apply stats | RuntimeState, BaseStats, ResetPlayer, ApplyStatsData | ApplyStatsData만으로는 프리팹·활성 스킬까지 바뀌지 않음 |
| PlayerRuntimeState | HP·무적·이동·대시·공격·스킬 값과 이벤트 | HealthChanged, Died, ResetCompleted, 일부 Setter | Setter는 디버그/단일 값용. 아이템·버프 중첩의 정식 API로 쓰면 안 됨 |
| PlayerHealthController | 피해, HitGrace, 사망 시 입력 비활성화 | TakeDamage(float) -> bool | DamageRequest 및 PlayerDamaged 이벤트가 필요 |
| PlayerLocomotionController | 이동, 대시, 순차 충전 | IsDashing, DashCharges, MaxDashCharges, RechargeRemaining | DashStarted/Ended/ChargesChanged 이벤트와 충돌 통과 필요 |
| PlayerBasicAttackController | 자동/수동 조준, 근접/원거리 기본 공격, 풀링 | AttackPerformed, 조준·쿨타임·풀 상태 | AttackPerformed는 명중이 아님. 원거리 hitCount는 0 |
| 직업별 ActiveSkill | 우클릭 조준/시전, 쿨타임, 풀링 | IPlayerActiveSkillStatus | 스킬 ID·속성·실제 hit result 이벤트가 없음 |
| SeedService | RunSeed와 이름으로 MT19937 stream 생성·캐시 | ISeedService, IRandomStream, Capture/Restore | API는 준비됨. 생명주기·주입·저장 사용은 다른 팀과 합의 필요 |
| Debug | 테스트 UI·직업 변경·SeedDebugPanel | 검증 편의 기능 | 정식 게임 시스템에서 Debug 클래스를 계약으로 사용하지 않음 |

# 6. 내가 팀원에게 제공할 것

| ID | 제공 계약 | 변수/함수 | 받는 팀 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 공통 피해 수신 | ICombatDamageReceiver.ReceiveDamage(in DamageRequest) -> DamageResult | 몬스터·플레이어 양쪽 피해 연결 | float TakeDamage는 호환 wrapper로 잠시 유지 |
| P-02 | 플레이어 상태 | Current/Max HP, IsDead, IsInvincible + HealthChanged/Died | UI·세이브·몬스터 타겟 | RuntimeState 직접 변경은 금지 |
| P-03 | 전투 이벤트 | BasicAttackPerformed, HitResolved, TargetKilled, PlayerDamaged | 아이템 trigger executor | 실행/적중/처치를 서로 다른 이벤트로 분리 |
| P-04 | 대시 이벤트 | DashStarted, DashEnded, DashChargesChanged | on_dash 아이템·UI | 디버그 SetDebugMaxDashCharges는 제공 API가 아님 |
| P-05 | 능력치 Modifier 수신 | ReplaceModifiers(sourceGroup, modifiers) 또는 Add/Remove by SourceId | 인벤토리·버프·몬스터 둔화 | SO 원본 + 모든 출처로 전체 재계산 |
| P-06 | 직업 변경 | ChangeJob(PlayerJobDefinition) + JobChanged | 직업 선택·세이브 | SO·기본 공격·액티브·표현을 원자적으로 변경 |
| P-07 | 입력 게이트 | SetGameplayInputBlocked(owner/reason, bool) | 일시정지·레벨업·노드맵·특수방 | 사유별 중첩을 보존 |
| P-08 | 위치/런 상태 | TeleportTo / SetRespawnPoint / CapturePlayerRunState | Stage·SaveLoad | 저장 정책이 정해진 필드만 snapshot |
| P-09 | 시드 API | ISeedService / IRandomStream / SeedStreamNames / state capture | 맵·몬스터·아이템·상점·제련·이벤트 | DebugPanel이 아닌 인터페이스만 전달 |

# 7. 팀원에게서 내가 받아야 할 것

| ID | 보내는 팀 | 받을 데이터/API | 필수 내용 | 전달 시점/규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 인벤토리 | ElementSynergySnapshot | 속성별 빙고 줄 수, 원시 포인트, 보조 단계, 최고값, 동률 속성 ID | 아이템 획득·판매·스왑·강화·복원 직후 |
| R-02 | 인벤토리 | Active PlayerStatModifier snapshot | statId, operation, value, appliesTo, condition, source instance/slot | InventoryChanged/ModifiersChanged |
| R-03 | 아이템 효과 | 트리거 구독 요구 목록 | 어떤 item effect가 on_hit/on_kill/on_dash 등을 구독하는지 | 장착/해제 또는 인벤토리 변화 시 |
| R-04 | 몬스터 | ICombatDamageReceiver 구현 | AimPoint, IsTargetable, DamageResult, MonsterDied | Collider 부모 계층과 Enemy 레이어 보장 |
| R-05 | 몬스터 | 상태이상/특수 피격 요청 | slow sourceId, duration, boss knockback/stun/camera shake 옵션 | 직접 RuntimeState Setter 호출 금지 |
| R-06 | Stage/Map | Room lifecycle + spawn | Teleport 위치, RoomEntered, BattleStarted, BattleEnded | 방 전환 때 respawn point 갱신 |
| R-07 | UI | GameplayInputGate owner token | Pause, ModalUI, LevelUp, NodeMap, Cutscene | timeScale owner 1개 |
| R-08 | SaveLoad | canonical character/job ID + PlayerRunState | 유지할 HP·대시·쿨타임·modifier·seed stream state | 체크포인트 정책 확정 후 |
| R-09 | Run owner | 현재 런의 ISeedService | 마을 seed 확정값으로 던전 입장 시 1회 생성된 인스턴스 | 없으면 조용히 새 seed 생성하지 않고 오류 처리 |

# 8. 권장 공통 계약 초안

## 8.1 피해 흐름

권장 흐름  인벤토리 사실 데이터 -> 플레이어 능력치 집계·스킬 계수 -> DamageRequest -> 몬스터 방어/HP -> DamageResult -> on_hit/on_kill 아이템 효과

public readonly struct DamageRequest
{
    public GameObject Source;
    public string AbilityId;
    public DamageSourceType SourceType;   // Basic, Active, Item, DoT, Environment
    public string ElementId;
    public float Amount;
    public Vector3 HitPoint;
    public Vector3 Direction;
    public float Knockback;
    public bool ApplyHitGrace;
}

public readonly struct DamageResult
{
    public bool Applied;
    public float FinalDamage;
    public bool WasCritical;
    public bool Killed;
    public DamageBlockReason BlockReason;
}

## 8.2 속성 시너지

public sealed class ElementSynergySnapshot
{
    public IReadOnlyDictionary<string, int> BingoLineStacksByElement;
    public IReadOnlyDictionary<string, int> ElementPointsByElement;
    public IReadOnlyDictionary<string, int> CountSynergyLevelsByElement;
    public int HighestBingoStack;
    public IReadOnlyList<string> HighestBingoElementIds; // 동률 전부, Ordinal 정렬
    public long Revision;
}

public interface IElementSynergyProvider
{
    ElementSynergySnapshot Current { get; }
    event Action<ElementSynergySnapshot> SynergyChanged;
}

## 8.3 능력치 Modifier

public readonly struct PlayerStatModifier
{
    public string SourceId;      // item instance, buff, monster instance
    public string StatId;        // CSV stat_id
    public StatOperation Operation; // Add, PercentAdd, Multiply
    public float Value;
    public string AppliesTo;
    public string ConditionId;
}

최종값 = 직업 SO 원본 + 현재 활성인 모든 출처의 Modifier를 정해진 순서로 재계산
아이템 제거/둔화 종료 = 해당 SourceId만 제거한 뒤 전체 재계산

# 9. 시드 연결 회의용 정리

| 주제 | 기존 합의 | 현재 코드 | 회의 결론 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생성 시점 | 합의: 마을 진입 시 next seed 준비, 던전 입장 시 확정 | 현재: TownDungeonEnterButton 클릭 시 새 seed 생성, MapPresenter도 생성 가능 | seed 생성 owner를 마을/런 관리자 1곳으로 고정 |
| 서비스 수명 | 합의: 던전 입장 시 ISeedService 1개 생성·공유 | 현재: Map/Shop/Forge/Reward가 각자 new SeedService | 기본은 공유 인스턴스. 노드별 재생성은 명시적 예외로만 허용 |
| 스트림 | Map, Monster, Item, Shop, Forge, Event | 현재: 문자열 Map, Reward_nodeId 등 혼용 | 상수/stream key 규칙과 대소문자·버전 고정 |
| 저장 | 순서 의존 stream은 소비 위치가 필요 | 현재 SaveData에 RandomStreamState 없음 | 이어하기가 소비 위치를 유지한다면 CaptureAll/Restore 저장 |
| 재현 누락 | 엘리트 특성·아이템 배치도 재현 대상 | 현재 UnityEngine.Random 사용 | Monster/Item stream으로 변경 |
| 오류 처리 | run seed가 없으면 통합 오류 | 현재 Shop/Forge/Reward가 새 임시 seed 생성 | 빌드에서는 명시적 실패, 테스트에서만 fallback 허용 |

# 10. 회의에서 말할 내용

## 10.1 30초 오프닝

그대로 말해도 되는 문장  현재 기본 피해 연결은 되어 있지만, 팀별 Controller를 직접 부르거나 float 하나만 넘기는 연결이 많습니다. 속성별 스킬과 아이템 효과를 붙이기 전에 누가 사실 데이터를 소유하고 어떤 Request·Result·이벤트로 넘길지 먼저 확정하고 싶습니다.

## 10.2 안건별 핵심 발언

‘스택’이라는 단어를 하나로 쓰지 말고 빙고 줄 수, 원시 속성 포인트, 5포인트당 보조 단계로 나눠 이름을 정합시다.

인벤토리는 아이템과 시너지의 사실 데이터·Modifier를 제공하고, 플레이어는 직업 SO와 모든 Modifier를 합쳐 최종 능력치를 계산하는 책임을 맡겠습니다.

적중 시·처치 시 효과를 만들려면 TakeDamage(float)가 아니라 DamageRequest를 보내고 DamageResult를 돌려받아야 합니다.

AttackPerformed는 발사 이벤트이므로 on_hit로 사용하지 않겠습니다. HitResolved와 TargetKilled를 별도로 만들겠습니다.

SeedService는 런마다 한 번 만들고 주입하는 주체를 정합시다. 같은 노드를 다시 열 때 결과를 고정하려면 node-key stream 예외를 문서로 고정합시다.

시드가 없을 때 각 기능이 새 seed를 만드는 fallback은 재현을 깨므로 정식 빌드에서는 오류로 처리합시다.

Pause는 timeScale만 0으로 만들지 말고 PlayerInputReader까지 차단하는 owner 기반 gate로 연결합시다.

직업 변경은 SO만 바꾸지 않고 기본공격 프리팹·액티브 스킬·표현을 한 번에 바꾸는 ChangeJob 하나로 제공하겠습니다.

현재 asmdef가 모두 빠져 있어 연결은 쉽지만 경계가 없습니다. 이번 머지에서는 유지할지, 공용 Contracts부터 다시 분리할지 담당과 시점을 정합시다.

## 10.3 회의 진행 순서

D-01~D-08 확정 결함의 담당자와 완료 날짜를 먼저 지정한다.

canonical ID를 확정한다: characterId, jobId, abilityId, elementId, statId.

DamageRequest/Result의 최소 필드를 확정하고 플레이어·몬스터 각 구현 담당을 정한다.

ElementSynergySnapshot과 PlayerStatModifier의 필드·변경 이벤트·동률 규칙을 확정한다.

SeedService의 owner, 생성 시점, node-key 예외, stream 상태 저장 여부를 확정한다.

레이어·Collider·대시 통과·자동조준 targetMask를 통합 씬 기준으로 확정한다.

Pause/input gate, 직업 변경, respawn/save snapshot의 범위를 확정한다.

각 계약에 대한 최소 통합 테스트와 머지 순서를 정한다.

# 11. 회의 종료 전 체크리스트

| 완료 | 결정 항목 | 회의록에 남길 내용 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 피해 계산 책임 | 공격 측 raw/offense와 수신 측 defense/final의 경계를 정함 |
| [ ] | 속성 스택 용어 | 빙고 줄·포인트·보조 단계·최고 동률 규칙을 문서화 |
| [ ] | 아이템 Modifier | 필드, 연산 순서, 봉인/제거/강화 시 재계산 규칙 확정 |
| [ ] | 전투 이벤트 | performed/hit/crit/kill/dash/damaged 이벤트 구분 |
| [ ] | 시드 owner | 마을 next seed와 dungeon ISeedService 생성·주입 주체 지정 |
| [ ] | 시드 저장 | 순서 소비 위치를 저장할지, node-key 재생성 예외를 쓸지 결정 |
| [ ] | 직업 ID | character_warrior와 Warrior 사이 canonical ID 또는 매핑표 확정 |
| [ ] | 입력 차단 | timeScale owner와 PlayerInputReader gate 연결 담당 지정 |
| [ ] | 레이어 규칙 | Player 10, Enemy 20, Environment 및 대시 충돌 정책 확인 |
| [ ] | 완료 기준 | 통합 테스트 씬·입력·예상 결과와 담당 브랜치/머지 순서 기록 |

# 12. Google Sheets로 옮길 때 권장 탭

| 탭 이름 | 복사 원본 | 열 구성 |
| --- | --- | --- |
| 01_연결현황 | 1장 표 | ID / 상태 / 연결 / 현재 되는 것 / 현재 문제 |
| 02_확정결함 | 2장 표 | ID / 우선 / 영역 / 사실 / 영향 / 완료 기준 / 담당 |
| 03_계약결정 | 3장 표 | ID / 우선 / 결정 주제 / 현재 / 권장 계약 / 확정 필드 |
| 04_내가제공 | 6장 표 | 제공 API와 받는 팀 |
| 05_내가수신 | 7장 표 | 받을 데이터와 전달 시점 |
| 06_회의결정 | 11장 표 | 결정 여부 / 담당 / 기한 / PR 또는 브랜치 |

복사 방법  Word에서 표 전체를 선택해 복사한 뒤 Google Sheets의 A1 셀에 붙여넣으면 행·열 구조를 유지하기 쉽습니다. 한 셀 안의 긴 문장은 Sheets에서 ‘텍스트 줄바꿈’을 켜세요.

# 13. 근거 파일 빠른 찾기

| 관련 ID | 파일:라인 / 확인 위치 |
| --- | --- |
| D-01 | Assets/_Scripts/Monster/2. Traits/1. Attack/MeleeAttackTrait.cs:15-32 |
| D-02 | Assets/_Resource/Prefab/Monster/Monster_Debuffer.prefab:17-18 및 컴포넌트 목록 |
| D-03 | ProjectSettings/DynamicsManager.asset:20; Assets/NUH/Runtime/Player/Movement/PlayerLocomotionController.cs:123-148; Monster_Melee.prefab |
| D-04 | Assets/_Scripts/Monster/2. Traits/4. Passives/SlowDebuffAuraTrait.cs:53-79 |
| D-05 | Assets/_Scripts/Inventory/InventoryRuntimeBehaviour.cs:65-69, 462-476; ForgeRoomController.cs:135-142 |
| D-06 | Assets/StreamingAssets/GameData/Items/elements.csv:13-16; InventorySynergyCalculator.cs:182-216 |
| D-07 | Assets/_Scripts/Dungeon/Interactables/CampfireInteract.cs:23-29; ProjectSettings/ProjectSettings.asset:926 |
| D-08 | Assets/NUH/Runtime/Seed/SeedValue.cs:10-13,39-66; DungeonMapSaveBridge.cs:35-38 |
| D-09 | Assets/_Scenes/ASW/2. Dungeon.unity:506-511; PlayerBasicAttackController.cs:14-20,147-181 |
| D-10 | Assets/_Scripts/Monster/2. Traits/4. Passives/ProjectileReflectorTrait.cs:26-43; PlayerBasicAttackProjectile.cs:74-87 |
| D-11 | Assets/_Scripts/Dungeon/SpecialRooms/DungeonUiInputBlocker.cs:12-70; PlayerInputReader.cs:147-174 |
| D-12 | RestRoomController, ShopRoomController, ForgeRoomController, InventoryDebugPanelBehaviour의 SetBlocked 호출 수명주기 |
| D-13 | Assets/_Scripts/Manager/StageManager.cs:90-98; Assets/NUH/Runtime/Player/PlayerController.cs:42,49-59 |
| D-14 | Assets/_Scripts/Monster/2. Traits/2. Sensors/TargetSensorTrait.cs:28-40 |
| C-01/C-04 | Assets/NUH/Runtime/Player/Combat/IPlayerAttackTarget.cs:4-11; PlayerBasicAttackController.cs:246,260,279 |
| C-02 | Assets/_Scripts/Inventory/InventorySynergyResult.cs:39-42; InventoryRuntimeBehaviour.cs:31,165-173 |
| C-03 | Assets/NUH/Runtime/Player/State/PlayerRuntimeState.cs:150-176; SlowDebuffAuraTrait.cs:60-75 |
| C-05/C-06 | Docs/Seed_Design_Decisions.md; TownDungeonEnterButtonBehaviour.cs:39; MapPresenter.cs:175-195; Shop/Forge/Reward seed 생성부 |
| C-07 | Assets/_Scripts/Inventory/InventoryGrid.cs:84-103; RoomController.cs:83-95; RandomTraitAssigner.cs:17-38 |
| C-08 | Assets/NUH/Data/Player/PlayerStats_*.asset:15; SaveData.cs:43,80-86; PlayerJobSwitchDebugPanel.cs:124-160 |
| C-10 | Assets/_Scripts/SaveLoad/SaveData.cs:89-103; DungeonMapSaveBridge.cs:55-56 |
| C-11 | 현재 Assets 아래 .asmdef 파일 0개; 삭제 표시된 NUH Runtime/Editor/Test asmdef |

# 14. 첫 통합 테스트 권장 순서

| ID | 대상 | 통과 조건 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 근접 몬스터 | 플레이어가 10 피해를 1회 받고 HitGrace 동안 중복 피해가 막힘 |
| T-02 | Debuffer | 자동 조준·피격 가능, 타겟 탐색, 둔화 적용·몬스터 사망 즉시 해제 |
| T-03 | 대시 | 적 몸체를 통과하며 전체 대시 시간 무적, 벽에서는 이동만 제한 |
| T-04 | 속성 snapshot | 아이템 획득/판매/스왑 후 이벤트 1회와 3종 수치·최고 동률 일치 |
| T-05 | Modifier | 이속 아이템 + 둔화 + 둔화 해제 후 아이템 강화값이 유지 |
| T-06 | DamageResult | 근접·화살·검기·스플래시가 source/ability/element를 보존하고 처치를 반환 |
| T-07 | 아이템 trigger | 원거리 발사 시 on_hit 미발동, 실제 적중 시 1회, 처치 시 on_kill 1회 |
| T-08 | Pause | UI 중 이동·기본공격·대시·액티브 입력이 소비/예약되지 않음 |
| T-09 | Seed | 123456으로 맵·엘리트 특성·보상·배치·제련 결과가 재실행/로드 후 동일 |
| T-10 | 직업 변경 | ChangeJob 한 번으로 SO·기본공격 풀·액티브·표현·아이템 Modifier가 모두 갱신 |

​